
                                                                 编号：
白灰作业区活性石灰回转窑

耐火材料采购及施工合同

甲方： 
乙方：

合同条款

一、定义

1.1“甲方”                                          
1.2“乙方”                                 
1.3“合同”是指本文件及附件中的所有部分。

1.4“合同总价”是指在本合同第二条中规定的部分。

1.5“现场”是指位于                                                 。

 二、合同价格

2.1合同价格

 根据                的单价为准，磷酸盐复合砖、磷酸盐结合剂、磷酸盐火泥单价全部为      元/t。施工费以上三种材料使用的总重量乘以单价 元/t。

2.2计算方法

2.2.1材料采购量
 材料重量以                         过磅量计算出单重，根据实际核定数量（甲乙双方共同确认）为准，约    t。

2.2.2施工量
施工量由甲、乙双方共同确认。同时施工包括拆除、砌筑、辅材（铁片、纸板）、机具、运输、吊装、窑内及施工垃圾清理。约400t。
2.2.3合同总费用

税：材料费、施工费开具17%增值税票。

使用耐材约400吨。

费用约为    吨*     元/吨=        元（含税）

2.3供货范围：甲方提供。

三、技术标准及质量保证条件

3.1质量技术标准

见技术要求附件。

3.2乙方对质量负责的期限

本合同质量保证期（质保期）为     个月。质保期自点火之日起，期间出现质量问题，乙方必须24小时内到达现场，作出处理方案及实施补救，并承担相应的责任及费用。
耐火材料抢修时间的考核：从可以进入窑内施工计时，施工在24小时内完成不考核，超一天扣1000元，超二天扣3000元，超三天扣10000元，超三天后扣50000元。

四、交货方式和地点

4.1交货方式：乙方送货，材料发运时必须附产品合格证、具有国家资质的检验报告、发货清单，材料复检费乙方承担。运输中的一切费用乙方自理。

4.2交货地点：                                           现场。

4.3交货期限：接到甲方通知后7日内到货；

五、包装标准、包装物的供应与回收

5.1包装标准：按国家、行业、企业标准的规定进行包装。

5.2包装物由乙方提供，不回收。

六、付款方式

 根据                                   资金情况渐付。

七、双方责任和义务

7.1甲方责任

7.1.1按合同约定向乙方付款。

7.1.2、提供具备施工条件的施工现场。

7.1.3、提供水、电、风到现场。

7.1.4、指定一名现场代表，负责施工过程中与乙方协调工作。

7.1.5、协助乙方解决住宿，提供就餐条件，费用由乙方自理。

7.1.6、协助解决施工用机具搅拌机一台、电焊机一台、风镐一台、安全照明灯。

7.1.7、提供硅酸钙板、锚固件、焊条、沥青漆，防锈漆。

7.2乙方责任

7.2.1按合同约定向甲方交货。

7.2.2、根据甲方要求的材料及数量供耐火材料并施工，在施工过程中不得浪费材料，施工过程中损耗和不合格的砖控制在2%以内，超出部分从总采购量中扣除。剩余合格材料归甲方所有。
7.2.3、负责拆除及拆下物落地面，重新安装耐火材料及其辅材。

7.2.4、遵守地方政府及甲方对施工现场的有关规定。

7.2.5、进入现场前与甲方签定施工安全协议，严格按照施工安全协议进行工作，确保施工安全，发生人身伤亡及设备事故，由乙方自行负责。施工单位在施工中自觉接受甲方安全、环境等部门的监督检查。

7.2.6、严格按施工网络和甲方提供的技术参数施工，保质、保量、保工期。

7.2.7、做好施工机具工作（包括模板及支撑等）。

7.2.8、施工现场文明整洁，做到工完场清。

八、工程量及工期：

8.1、工程量：1#、2#回转窑（转运溜槽及其余部位的局部修补）耐材的拆除和浇注。

8.2、工期：施工工期为30天（从具备施工条件之日算起）。

九、工程质量：

9.1、乙方按甲方提前一周通知即可组织人员及机具进到甲方现场。在施工过程中严格遵守施工工艺要求，乙方应随时接受甲方代表的检查，发现质量问题甲方有权要求乙方返工修改，返工发生的费用由乙方负责。

9.2、根据现场情况，由甲方提出技术要求，并按活性石灰回转窑耐火材料使用规程执行验收。

9.3、排除甲方工艺操作等因素，出现施工质量问题由河北天达万方实业有限公司承担。

十、工程的竣工及验收：

    工程竣工后由甲、乙双方共同组织对工程进行质量验收和工程量核定，验收合格后，填制工程竣工验收单和工程量核定单，双方代表签字，作为结算依据。

十一、违约责任

11.1乙方的违约责任

11.1.1乙方无法交货时，应向甲方偿付不能交货部分货款10%的违约金。

11.1.2乙方所交的材料不符合合同约定的品种、型号、规格，材质、质量标准及要求，乙方需在15天内更换合格材料，并负担所发生的一切费用。超过约定的交货期限，按逾期交货处理。如甲方同意降级利用，双方协商按质论价。

11.1.3乙方因产品包装不符合同约定，造成材料损失或丢失时，由乙方负担责任。

11.1.4材料错发到站地点或收货人时，乙方除应负责催运材料到达合同约定的地点和收货人 ，还应承担逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方改变运输路线和运输工具所增加的费用由乙方承担。

11.2甲方的违约责任

11.2.1甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。

11.2.2甲方违反合同的约定拒绝收货，应承担乙方由此造成的损失。

十二、不可抗力

12.1受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在3天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

12.2发生不可抗力后，合同延期履行的期限由双方协商决定。

12.3遭受不可抗力应始终采取一切合理的措施以减少由于不可抗力所导致的拖期。

12.4当不可抗力事件消除后，遭受不可抗力方应尽快以电传或传真通知另一方，并以特快专递证实。

十三、争议的解决方法

13.1因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。

13.2发生下列情形时，甲方可在不影响对违反合同所作的任何其它补救措施的条件下，用书面违约通知的形式通知乙方，终止全部合同或部分合同。

13.2.1乙方未能在合同约定的时间内，未能在甲方同意的延长期内提交全部材料或提供服务。

13.2.2乙方未能履行合同约定的责任。
十四、合同生效

14.1本合同经双方法定代表人或委托代理人正式签字，加盖合同专用章后生效。

14.2本合同有效期：从合同生效之日起到质量保证期满并理赔完毕、货款两清之日止。

十五、其他：本合同一式贰份。甲乙双方各执壹份。

甲方（公章）：                                    乙方（公章）： 
法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：
签定日期：    年   月   日
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