第一章 招标（非招标）公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司（华美公司）     

产品储料场硬化及储料库基础工程招标公告

1.招标条件
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)产品储料场硬化及储料库基础工程招标，项目已经具备招标条件。
2.项目概况及招标范围
本工程为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)产品储料场硬化及储料库基础工程具体内容及工程范围详见招标文件。

3.投标人资格要求
3.1 具有房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
3.2 具有类似工程施工业绩；
3.3安全生产许可证；

3.4具有良好的银行资信和商业信誉，具有履行合同的能力；
3.5本项目不接受联合体投标。
招标文件的获取

  内蒙古产权交易中心网站http://www.nmcqjy.com/

5.发布公告的媒介
本次招标公告委托内蒙古产权交易中心在其相关公告发布网站发布。

6.联系方式
招 标 人: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)
地 址: 包头市昆区张家营子西中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)
联 系 人: 索少辉    联系电话: 13848721866

招标机构: 内蒙古产权交易中心
交易平台网址：http://www.nmcqjy.com/
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	招 标 人: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)
包头市昆区张家营子西中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)                                          

联 系 人: 索少辉
联系电话: 13848721866

	2
	招标机构
	名称：内蒙古产权交易中心
交易平台网址：http://www.nmcqjy.com/


	3
	项目名称
	中国北方稀土（集团）公司冶炼分公司(华美公司)产品储料场硬化及储料库基础工程

	4
	建设地点
	包头市昆区张家营子西中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司(华美公司)

	5
	最高限价
	681036元

	6
	资金来源
	企业自筹

	7
	招标内容
	基础制作、场地平整、场地硬化等工程

	8
	施工工期
	30天

	9
	技术质量要求
	执行国家现行行业标准及技术要求

	10
	投标人资质条件、能力
	资质条件：详见招标公告；

财务要求：2015-2016年的财务报表；
业绩要求：2015-2016年类似业绩的合同原件及复印件；
信誉要求：具有良好的银行资信，资产未被重组、接管等。

	11
	付款形式
	银行承兑汇票或转账支票

	12
	付款方式
	无预付款，工程竣工验收合格后根据甲方月度资金平衡情况逐月付款，留10%--20%质保金。质保期结束后结清质保金。

	13
	其他投标事宜
	请联系内蒙古产权交易中心


、工程管理条款
施工方的管理

    1、施工单位需遵守北方稀土公司发〔2016〕97号的相关方管理制度文件，并填写相关方协作项目安全审核表。
2、施工单位需提供施工资质等手续并按照冶炼分公司(华美公司)的有关规定办理安全、用能、综治等协议，并在机能部、设备部备案并保证协议的时效性。

3、每一项目开工前两天内，施工单位要根据业主单位要求办理开工报告、安全措施、施工方案等相关手续，并由生产部、机能部、设备部、业主单位三方确认。机能部、设备部根据实际情况，制定工期及网络计划，各施工单位要严格按网络计划、施工方案及检修规程组织施工，机能部根据现场实际情况和施工进度及时调整施工网络计划，确保总网络目标的实现；开工前对需要会签的工程由机能部组织进行障碍物会签。

4、施工单位在施工过程中，必须严格执行相关规程、规范施工。

5、施工结束后，由机能部、设备部组织业主单位、施工单位及相关部门对项目进行验收，确认合格后交业主单位使用并在两个工作日内办理竣工手续。

6、验收使用后，质保期内运行中出现的施工质量问题由施工单位负责处理，如果施工单位接到通知后不做处理则扣除相应工程质保金。

7、施工现场保证干净、整洁、文明施工并符合5S要求。

8、施工过程中发生施工项目增加的内容由施工方出具施工现场联系单，报予第三方审计公司进行核算，招标清单中已涵盖项目工程量增加的内容不予核算。施工单位在每一项目竣工后十个工作日内，将施工现场联系单报机能部、设备部进行审批；审批后十个工作日内将工程预算报机能部进行审批；如有逾期将从工程总额中核减2%/次，如逾期超过三个月所涉及的工程项目将不予结算
9、工程预算编制及三方审核均参照DYD-15-2009配套定额，未尽项目由包钢2014清单计价原则及当月包头工程信息价补充。

      第三章、工程料清单招标工程量清单见附件
