采购内容及要求
1、 采购内容： 
	编号
	采购内容
	要求
	数量
	工期
	备注

	1
	《常州城市道路绿化设计导则》编制
	见采购要求
	1项
	按照采购单位要求
	投标单位必须对项目现状预先勘察，对项目现状充分了解。


二、采购内容及要求：

1.就道路绿化规划、设计、施工和管养等工作到各有关部门展开调研，征求各部门的意见。

2.贯彻国家、省、市现行道路绿化设计、施工、养护规范要求。
3.编写《导则》（包括但不限于以下内容）：
导则总则；术语的约定；各类道路绿带设计要求；安全通行要求；绿化设计与道路有关设施的关系；苗木选择的要求；细化施工规范；细化养护规范；导则条文说明（包括来源、目标、解释、强制性条款要求）。
4.时间及成果要求：

（1）合同签订后2个月内成交供应商须完成调研等基础资料收集及准备工作。

（2）调研结束后1个月内成交供应商须完成《导则》送审稿编写，送审稿应达到专家评审、鉴定深度。向采购单位提交《导则》送审稿4份。

（3）《导则》送审稿递交后15内成交供应商须组织专家评审（邀请采购单位参加，评审专家名单应征求采购单位意见后确定）。

（4）成交供应商按评审意见2周内修改完善后《导则》定稿。向采购单位提交《导则》定稿8份（纸质文件及电子文件）。

（5）采购单位组织局审，成交供应商按采购单位局审意见7天内完善后形成最终成果。向采购单位提交《导则》最终成果，纸质文件20份及电子文件。
三、综合说明

1.本项目总价包干，报价包含但不限于调研、征求各部门意见、专家评审费、中间成果提交、交通、差旅、设备、人员、办公、文本排版制作、管理费用、利润、税金，及为完成本项目所需要的其他全部费用。
*2.本项目设有控制价人民币7万元整。
3.成交供应商对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。
4.成交供应商须按照采购文件的要求对该采购项目进行服务工作。
5.如遇项目范围内有大的调整或迁移等重大情况，采购单位将提前告知成交供应商，并与成交供应商就合同内容进行协商调整。
6.成交供应商的工作人员必须安全作业，在作业过程中发生的安全事故均由成交供应商自行负责。
7.成交供应商对采购单位提供的资料应妥善保管，并尽保密之责任，未经采购单位同意不得擅自公开或泄露。
