第一章工程管理条款

- 施工方的管理

1、施工单位需遵守北方稀土公司发〔2016〕97号的相关方管理制度文件，并填写相关方协作项目安全审核表。

2、施工单位需提供施工资质等手续并按照科日公司的有关规定办理安全、用能、综治等协议，并在生产技术部备案并保证协议的时效性。

3、每一项目开工前两天内，施工单位要根据业主单位要求办理开工报告、安全措施、施工方案等相关手续，并由生产部确认。生产技术部根据实际情况，制定工期及网络计划，各施工单位要严格按网络计划、施工方案及检修规程组织施工，生产技术部根据现场实际情况和施工进度及时调整施工网络计划，确保总网络目标的实现；开工前对需要会签的工程由生产技术部组织进行障碍物会签。

4、施工单位在施工过程中，必须严格执行相关规程、规范施工。

5、施工结束后，由生产技术部组织施工单位和相关部门对项目进行验收，确认合格交付使用并在两个工作日内办理竣工手续。

6、验收使用后，质保期内运行中出现的施工质量问题由施工单位负责处理，如果施工单位接到通知后不做处理则扣除相应工程质保金。

7、施工现场保证干净、整洁、文明施工并符合5S要求。

8、施工过程中发生施工项目增加的内容由施工方出具施工现场联系单，报予第三方审计公司进行核算，招标清单中已涵盖项目工程量增加的内容不予核算。施工单位在每一项目竣工后十个工作日内，将施工现场联系单报生产技术部进行审批；审批后十个工作日内将工程预算报生产技术部进行审批；如有逾期将从工程总额中核减2%/次，如逾期超过三个月所涉及的工程项目将不予结算

9、工程预算编制及三方审核均参照DYD-15-2009配套定额，未尽项目由包钢2014清单计价原则及当月包头工程信息价补充。

- 、投标方须知

1、遵循着公平、公开、公正、诚实信用的原则，充分体现竞争和不歧视待遇，本次项目将采用决算总价折让比率由低到高的方式，选出两名施工候选人。

2、总价比例折让比率基准为100%，报价时间截止后，以折让比率由低到高选前两名作为施工候选人。由于维检修项目的不确定性，为了保证生产，只能在每月月底集中进行工程施工，施工时间较为集中，甲方会根据维检修工程量对施工候选人进行项目分配，在可以保证甲方生产的顺利进行和检修的工期要求的前提下，按排名次序，渐次分配工作任务。

3、施工工程量按月，按实际发生情况统计后报送造价公司（目前合作审计单位为包头市驰誉工程造价咨询有限责任公司）参照DYD-15-2009配套定额，及包钢2014清单计价原则及当月包头工程信息价补充，并由造价公司进行审定、结算。

4、合同结算金额=驰誉公司审定后的决算金额×折让比率。排名第二的施工方如有施工内容，结算折让比率按照排名第一施工方折让比率进行结算。

5、有下列情况之一的，取消入围单位的入围资格：

（1）施工过程中没有按照甲方要求发生明显的错漏项以及工程量误差较大的。

（2）施工过程中由于施工方的缘故，未按照甲方要求工期完成施工内容的。

（3）施工过程中有偷工减料、以次充好、施工质量不达标的。

（4）施工过程中，项目经理不在现场负责工程实施的。

（5）参与串标、围标或其他恶意竞标行为的。

（6）入围单位无故放弃对甲方委托的施工内容进行施工的。

（7）在施工过程中，有不配合甲方工作、沟通不畅、服务态度较差的。

6、维检修施工方入围招标有效期为，中标通知发出之日起至下一年度月日之日止，每周期委托内蒙古产权交易中心进行网上竞价，重新确定两名入围施工方。

7、中标候选施工方在接到中标通知后，应在7个日历天内联系甲方相关人员办理入围手续。