拆除工程施工合同

工程名称：  
义乌市殡仪馆工程板房工程拆除工程       
工程地点：  义乌市北苑路春晗四区东北侧约260米
发包方（甲方）：  义乌市城市投资建设集团有限公司    

承包方（乙方）：                                
签约地点： 义乌市  
签订日期：         年        月         日
拆除工程施工合同

委托方：   义乌市城市投资建设集团有限公司
  （以下简称甲方）

受托方：　     　　　　                （以下简称乙方）

根据国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房屋拆迁管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《义乌市文明标化工地管理办法》及国家和地方颁布的相关法律法规及文件。为完成义乌市建材物流园拆除工程项目的顺利拆除，甲方通过公开竞拍方式确定乙方受托承担本项目的拆除工作，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商达成如下合同。

 一、工程概况
1.工程名称：义乌市殡仪馆工程板房工程拆除工程 。
2.工程地点： 义乌市北苑路春晗四区东北侧约260米 。
3.工程立项批准文号：              。
4.工程内容：义乌市殡仪馆内左侧共计两层19间移动板房（上下两层算一间），拆除面积共计955㎡。
工程拆除范围：

10、拆除的房屋建筑面积为固定面积，结算时不再调整，投标单位充应分考虑潜在的风险，在报价中自行考虑。

11、中标单位进场时间以委托人开工通知为准。

12、所有的房屋拆除、清运、处理垃圾消纳等所需的所有成本，由投标单位在报价中自行考虑，委托人不再支付该费用。

13、委托人对需要拆除的房屋不负责保管责任（在移交给中标单位前后可能存在门窗等材料被拆、被偷盗等情况发生），投标单位应充分考虑潜在的风险，在报价中自行考虑。

二、合同工期

计划开工日期：   年 月日。（以委托人发出的开工通知为准。）
计划完工日期：   年 月日。（具体以实际完工验收合格时间为准）
工期总日历天数：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）           (元)；（竞得人须在成交后3个工作日内向交易所交纳成交款、履约保证金及应支付交易所成交款*3%的交易服务费等。）
2.合同价格形式：固定总价合同。

五、甲方责任

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续。
2.提供施工临时用水电接驳口。

3.向乙方下达拆除施工进度，甲方在乙方完成拆除清运及场地平整工作后负责进行场地的验收工作。

4.监督乙方的安全生产、文明施工、环保措施。

5.其他约定：   /   
六、乙方责任

1、严格执行政府部门制订的各种环保规定。

2、严格遵守政府相关部门对拆除工作的有关规定，妥善处理本拆除工程与地域管辖相关部门的关系。确保在开工前办理各项手续完毕，并报当地城管部门监管。

3、编制拆除、环保方案及安全施工方案。按照有关规定做好拆迁工地防止扬尘污染工作。拆除的建筑垃圾及地面破除垃圾、废物等要及时清运，不能及时清运的应采取防止扬尘的措施，严格控制扬尘污染。

4、开工前负责做好防护系统地搭建，封闭拆除现场，搭设有效围挡。

5、自行解决拆除中所需的全部设备、工具、材料及劳保用品。负责将所需水电从甲方提供的接驳口处连接到用水电处，负责支付水电费。应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用由乙方承担。

6、对已经拆除的现场要加强管理，特别是有关水、电等管线的管理，以及防火、防汛工作管理。

7、因乙方拆除施工措施不到位而造成的损害赔偿、行政处罚等，均由乙方自行承担。如此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

8、乙方在拆除施工中应当对现场文物（如有）妥善保护，不得随意拆除，造成损失的应由乙方承担法律责任。

9、按时完成本项目拆除工作并通过甲方验收。

10、乙方在拆除过程中发生的工伤事故、劳动纠纷、法律纠纷均由乙方负责承担。如乙方人员在施工区内出现打架斗殴，所发生的对乙方人员或第三人的损害均由乙方承担责任。如此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

11、关于工程保险的特别约定：乙方必须按浙江省和义乌市的有关保险规定，办理相关保险(费用由乙方支付)，民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险、第三者责任险等所有与现场工程有关的人员的人身保险及设备险、工程险、意外伤害险、本方人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险、民工工伤保险，另外，甲方建设工程、施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产保险和运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备保险，其保险费用乙方已经列入投标报价中，实际发生时由乙方承担并支付。乙方承担与现场工程有关的一切安全责任及承担相应赔偿、损失等。

关于其他保险的约定：乙方应为施工现场的全部人员（包括甲方等）办理意外伤害保险，相关费用由乙方承担。
12、乙方应自行处理好与当地各级部门(如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、绿化、卫生等方面)及居民的关系，自行办理好对外的各类报批工作，做好所需资料的整理等各项工作，所需费用由乙方承担。
13、如本合同解除或终止，乙方所有人员、设备必须在甲方发出书面通知后5个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料。

14、项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：             ；

建造师执业资格等级：           ；

建造师注册证书号：             ；

建造师执业印章号：             ；

安全生产考核合格证书号：       ；
联系电话：              ；

电子信箱：                ；

通信地址：              ；

乙方对项目经理的授权范围如下：代表乙方负责履行施工合同，按照合同约定组织工程实施。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理到岗率每周不少于5日。
乙方擅自更换项目经理的违约责任：甲方严格要求项目经理不准擅自调换，由于乙方原因提出调换项目经理的，由乙方支付违约金3万元整，并由乙方承担由此造成的一切损失。
乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后，乙方应按照招标文件规定将项目管理人员报甲方审核。

乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除乙方3万元每人的违约金，并由乙方承担由此造成的一切损失。

乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、安全员）到岗率每周不少于5天，需要离开现场的需经甲方同意。

乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：甲方严格要求项目管理人员不准擅自调换，擅自调换技术负责人，由乙方支付违约金每人3万元整；擅自调换其它人员的，由乙方支付违约金每人1万元整，并由乙方承担由此造成的一切损失。
15、履约担保

乙方是否提供履约担保： 是 。 

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：按照成交金额的20%收取。

履约保证金的退回：若乙方未按合同履行建筑物拆除，建筑垃圾及地面破除垃圾、废物等全部清理外运义务，甲方有权组织清运，则甲方有权暂扣全部履约保证金，清运费用由乙方承担，经甲方验收合格后10 天内将履约担保（履约担保不计息）扣除违约金后退还给乙方。

16、安全文明施工

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
① 乙方在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因乙方管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由乙方自行承担，工期不予顺延，且甲方保留因此而缓付工程进度款的权利。

②乙方应认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

③乙方应确保文明、安全施工。若在施工期间发生消防、人身、财产、交通等安全事故的，一切责任和经济赔偿均由乙方自行负责承担，由此造成发包人经济损失的，甲方保留追诉权利。

17、工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：10000元/天。 

18、异常恶劣的气候条件

甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 24小时内降水量大于等于50MM的暴雨

（2） 风速大于等于8级的台风            

（3） 日气温超过40度或低于零下10度         
七、工程验收标准
（1）由发包人组织相关单位人员进行项目完工验收。

（2）乙方应对本项目拆除红线范围内所有建筑物拆除、建筑垃圾及地面破除垃圾、废物等全部清理外运并进行场地平整并经甲方验收合格。

（3）工程经验收合格的，以发包人组织验收之日为实际完工日期。

八、安全责任

1、乙方须设置安全责任人和专职安全员，安全负责人应负责一切拆除的安全，安全员负责现场的安全。认真做好现场的安全管理工作，乙方应提交上述名单给甲方。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员的监督，消除事故隐患。出于乙方安全措施不落实造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。

3、如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即进行处理，脱离险区，由乙方承担发生的全部费用。

4、乙方负责落实对施工现场的安全文明施工的管理，应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。
九、违约责任

1、投标单位由于对招标文件的任何误解或对区域内建筑拆除场地缺少必要的了解而导致中标发生任何风险，其责任概由中标单位负责，不得向委托人提出任何补偿要求。

2、严格控制场地内施工扬尘和道路扬尘，如造成环境不良影响的将处以5000元/次的违约金 。

3、中标单位未按规定时间完工并退场的处以10000元/天的违约金。

4、如拆除工作达不到本合同约定标准的，乙方应无偿返工，如此造成逾期完工的，按本条第3条执行。

十、费用及结算方式

1、本工程以包工包料、包渣土清理、包税费、包质量、包工期、包承包风险、包文明施工、包安全、包通过甲方验收的方式由乙方承包。

2、付款方式

支付方式为：

（1）须在成交后3个工作日内交纳成交款、履约保证金及应支付交易所成交款*3%的交易服务费等。
（2）所有建筑物拆除、建筑垃圾及地面破除垃圾、废物等全部清理外运并场地平整完成，经发包人验收合格后10 天内把履约担保（履约担保不计息）扣除违约金后退还给承包人。
3、由于乙方违反相关备案要求和环保规定造成政府部门对甲方的罚款，甲方有权从乙方的履约保证金中双倍扣除。

十一、不可抗力

 因不可抗力（包括但不限于自然灾害、火灾、重大疾病疫情等在合同签订、履行期间内发生的不可预见、不可避免、不可克服的事件或事故）以及政府行为、政策调整的原因使得本协议无法正常履行甚至不能履行，遭受影响的一方应于上述原因发生后10日内书面通知其他方，并附相应的政府机关证明，据此，不承担违约责任。

十二、争议解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，当事人双方协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

十三、合同的解除

发生下列情况时，本合同任何一方可在该情况发生之日起5个工作日内，以书面形式通知其他方解除合同，合同解除自通知送达之日起生效。

由于不可抗力，致使本合同无法履行。

一方当事人完全丧失实际履约能力。

由于一方严重违约，致使本合同的履行成为不必要。

乙方转包受托的拆除工作。

满足本合同约定的其他解除条件。

十四、补充条款

1、投标人应根据企业的自身实力，充分考虑市场变化等风险因素，结合本工程的实际情况，对单位工程的成本、利润进行分析，合理确定人工、材料、机械等要素的投入量，并结合当地市场行情自主报价。 

2、投标人应自行到现场进行踏勘，如对招标文件的任何误解或对场地缺少必要的了解导致中标发生任何风险的，其责任概由承包人负责，不得向发包人提出任何补偿要求。

3 、中标单位不得以任何理由拖延开工日期或中途停工，若无故拖延开工或中途停工，发包人有权解除或终止合同，并向中标单位追究所发生的一切损失。

4、竞得人须在成交后3个工作日内交纳成交款、履约保证金及应支付交易所成交款*3%的交易服务费等,竞得人须在款项付清后，成交后3个工作日内与出让方签订合同，否则发包方有权解除或终止施工合同，由此造成的损失及责任均由竞得人承担。

5、建筑垃圾处置按照《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发【2015】36号）的文件规定执行。

6、施工单位在拆除施工过程中，必须严格执行《建筑拆除工程安全技术规范》（ JGJ147-2004）等有关安全技术和标准。

7、所有建筑物拆除、建筑垃圾及地面破除垃圾、废物等全部清理外运并场地平整。

8、中标单位负责拆除所产生的建筑垃圾清运处理，建筑垃圾外运专用车改装费、残渣堆放地点及相关证件办理等一切费用均由中标单位自行负责。

9、中标单位做到安全文明施工，切实做好拆除施工现场的安全和管理，落实好各项安全防护措施，严格按照技术规范要求操作。拆除现场周边要设立警戒线和醒目的安全警示标志，并设立安全围挡，确保拆房的人员及周边建筑设施和行人的安全。施工期间发生的人身事故以及其他意外事故均由施工单位负责承担。中标单位必须按浙江省和义乌市的有关保险规定，办理相关保险(费用由承包人支付)，民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险、第三者责任险等所有与现场工程有关的人员的人身保险及设备险、工程险、意外伤害险、本方人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险、民工工伤保险，另外，发包人建设工程、施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产保险和运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备保险，其保险费用承包人已经列入投标报价中，实际发生时由承包人承担并支付。承包人承担与现场工程有关的一切安全责任及承担相应赔偿、损失等。保险费用在投标报价时予以考虑。
10、中标单位不得超范围施工，不得损毁拆除范围以外的建筑物及构筑物、道路、绿化、通信等设施，应做好防护措施，若造成损失的由施工方负责承担。

11、本工程必须保证安全拆除，若出现安全事故，视情节轻重扣除违约金，情节严重的扣除全部履约保证金。

12、本工程严禁转包、违法分包，若经查实认定发现转包、违法分包的处罚为全部履约保证金。

13、发现随意弃倒建筑垃圾的，每次按2万-10万元处罚；违反安全文明相关要求的，每次按0.5万-2万元处罚。

14、中标人接到甲方移交（或拆除）通知书后，须做好负责已腾空房屋的管理，由此造成的一切问题由中标人承担。

15、开工前承包人应向发包人提供施工组织设计（施工方案）、扬尘防护措施、安全防护措施和进度计划，经发包人批准后方可实施。

16、拆除的建筑垃圾严禁回填回本项目场地内。若经发现，每次按5-10万元处罚。
十五、其他

1、本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同未尽事宜以及在履行中发生其他问题，由双方友好协商解决，并另行签订补充合同。

发包方（甲方）：                               承包方（乙方）：

义乌市城市投资建设集团有限公司(公章)                                         (公章)
法定代表人                                       法定代表人

或其委托代理人：                                 或其委托代理人：

（签字）                                        （签字）

组织机构代码：                                   组织机构代码：
地  址：                                         地  址：

邮政编码：                                       邮政编码：

电  话：                                         电  话：

传  真：                                         传  真：

电子信箱：                                       电子信箱：

开户银行：                                       开户银行：

账  号：                                         账  号：

附件

附件一：廉政责任协议书

附件二：安全生产责任协议书

附件一：                        

廉 政 责 任 协 议 书

甲  方：义乌市城市投资建设集团有限公司 

乙  方：

项目名称：
    为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

    一、甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

    二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索取和收受回扣等好处费。

    三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

    四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

    五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

    六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

    七、乙方应当通过正常途径开展相对业务：不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

    八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

    九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

    十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

    十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

    十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果每次追究乙方工程履约保证金l％-5％的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当的手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

    十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

    十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方：                                乙方：
法定代表人                            法定代表人
（或授权签约人）：                   （或授权签约人）：
签约日期：2021年  月  日             签约日期：2021年   月   日
附件二：

安全生产责任协议书

甲  方：义乌市城市投资建设集团有限公司 

乙  方：

项目名称：
    为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》(浙建建[2005]41号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

    一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报甲方备案。

    二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

    三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

    五、乙方要求严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59一2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

    六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并对全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

    七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

    八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围 ，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训；特殊工种作业人员必须做到持证上岗，进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

    九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

    十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导。检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

    十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

    十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

    如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

    十三、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。    

