国家税务总局常州市武进区税务局前黄税务分局综合业务用房修缮工程项目监理技术文件
国家税务总局常州市武进区税务局综合业务用房修缮工程项目监理采用网上询价方式进行采购。 

一、项目基本情况
工程地点：本项目建设地点位于常州市武进区前黄镇常武南路360号。
工程内容：本工程为国家税务总局常州市武进区税务局综合业务用房修缮工程，半地下1层，地上4层，建筑面积为3200平方米，建筑结构形式为混凝土砖混结构。本工程包含修缮工程、单独装饰工程、水电、消防安装工程。详见招标文件、工程量清单、图纸。
二、采购内容
项目采购内容包含但不限于在施工准备阶段、招投标阶段、施工阶段、保修阶段等监理服务期内的全过程监理，包含但不限于以下内容：
1、施工阶段监理服务范围内的质量、进度、投资控制管理、安全生产监督管理；
2、合同、信息等方面协调管理；
3、施工组织协调；
4、缺陷责任期内的监理服务和相关专业技术咨询服务。
三、监理服务期（监理工期）
监理单位的服务时间为采购人发出要求开始的日期开始，工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束，缺陷责任期为 24个月。
四、质量要求
按施工合同执行。
五、付款方式
1、主体完工验收合格支付至合同价的50%；

2、工程竣工验收合格支付至合同价的70%；
3、竣工结算完成后一个月内支付至监理费总额的100%。
六、结算原则
本项目监理费总价包干（除应扣除的相应罚金）。监理人需配合本项目工期要求，监理费不因工期、验收质量标准、工作量及造价的变化而改变。相关酬金及附加酬金均包含在监理费总价中。
七、人员配置
本项目设置总监理工程师1名，专业监理工程师1名，监理员1名。
八、项目预算控制价
本项目预算控制价为人民币5.8万元整，供应商的报价不得超过预算控制价，否则作无效响应处理。
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