
灵山公路养护中心2021年公路弯道内侧及平交道口

影响行车视距的路树采伐项目协议书

(模板)

甲方：广西壮族自治区灵山公路养护中心

乙方：

乙方在北部湾产权交易所通过公开竞价取得所竞标的采伐销售权。经双方商议，签订合同如下：

1、采伐销售标的：钦州市灵山县境内S312线K6+750~K27+000、G359线K579+722~K639+480、G209线K3571+200~K3653+250共162.058ＫＭ，公路沿线产权属于灵山公路养护中心的路树共960株， 其中：S312线K6+750~K27+000速生桉 123株,台湾相思 441株；G359线K579+722~K639+480速生桉 123株,台湾相思 71株；G209线K3571+200~K3653+250速生桉51株，台湾相思151株；。

2、采伐路树的确定：以甲方标记为准。

3、成交价款：经公开网络竞价，乙方以              元  （￥：         元）应价成交，并按规定已转入甲方指定账户。

4、本合同工期为12 日历天，从签订合同之日算起。

5、乙方安全生产责任
    5.1在运营公路上进行路树砍伐，乙方必须严格执行国家颁布的《公路法》、《安全生产法》、《公路交通标志和标线设置规范》（JTG/T D82-2009）、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076-95）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）要求等国家及交通部门颁发的有关安全生产的法律法规、标准及制度。

    5.2坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

    5.3操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

    5.4所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    5.5施工中必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须设置相关的安全标志牌。施工现场两头各100米处配备两名安全员进行交通指挥，必要时在树倒前拉线封闭交通。安全员要着安全标志服，举红旗，吹哨子，指挥来往车辆、行人，确保施工安全。

5.6在施工开始时要对现场砍伐可能出现的压断光缆、高压电线、居民房屋、果园、菜地、农作物、过往行驶的车辆人畜等安全责任事故进行排查，提出预案，确保安全后才能开工，否则由此造成安全事故的，一切后果由范乙方自负，违反法律的将依法追究乙方责任。

5.7在封闭交通实施砍伐路树时，乙方必须在20分钟内截枝清理干净，开放交通。

5.8 路树采伐期间，乙方要保持路面无树叶、树技等堆积物；施工完毕，恢复施工前的路面状况。

5.9甲方在日常检查中发现乙方用于路树砍伐路段施工安全防护的设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）不齐全或缺乏，并且乙方没有按规定及时添置安放的情况，甲方按照有关规定指令承包人纠正和整改，乙方拒不整改或整改不彻底的，甲方有权进行直接购置施工安全防护设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）并安排专人进行设置管理等安全管理工作，所发生的费用由乙方负责，并由甲方在乙方履约保证金中扣除。

6、保险

6.1在进场采伐路树前由乙方投保第三者责任险，保险费由乙方承担并支付。

6.2乙方应为参与本项目施工的所有现场管理以及施工人员投保人身意外险。实施时若发生风险损失，由乙方自行负责。

7、环境保护

7.1施工垃圾必须及时清运出行车视野范围以外，避免影响交通安全及路容路貌，避免出现堵塞排水沟等情况发生。丢弃的枝叶不得影响公路安全，也不得沿线公路设施的使用及影响原有绿化植物的生长。因丢弃到公路范围外的施工垃圾引起的纠纷由乙方负责。

8、农民工工资管理

乙方要按《保障农民工工资支付条例》规定及时足额支付农民工工资，不得拖欠农民工工资。

9、违约责任

9.1乙方必须严格按照沿线作有采伐标记号的树木进行采伐，发现有超伐滥伐现象的，每株罚500元，在履约保证金中扣除。情节严重的甲方将依法追究乙方法律责任。

9.2逾期完工的，甲方每天按合同总价的1‰向乙方处以罚金。

9.3乙方逾期超过15天仍不能完工的，甲方可解除合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.4在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可相应延长，其延长期与不可抗力影响期相同；因不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10、本次采伐所需的林木采伐许可证，由甲方负责办理，其他手续由乙方自行办理并承担相应费用，需要甲方提供相关证明、文件的，甲方予以协助。如因乙方原因被林业主管部门处罚的，所有责任均由乙方承担。

11、乙方在施工过程中造成自己、雇工或其他第三人人身损害或财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。开展采伐、运输标的及清理现场等工作需要支付的人力物力成本全部由乙方自行承担。
12、本协议书由双方法定代表人（或负责人）或者其授权的代理人签署、盖单位公章后生效，并且合同生效后当日乙方一次性交清以下费用：

12.1向甲方交纳合同履约保证金    万元（10%中标价）。

12.2向甲方交纳农民工工资保证金    万元（2%中标价）。

13、本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。其它未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方： 广西壮族自治区                      乙方：

灵山公路养护中心（盖章）                             （盖章） 

法定代表人：                              法定代表(或负责)人：                                     

或授权代理人：                        　　或授权代理人： 

　　签约地点：广西钦州市灵山县

签约日期：    年   月   日
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