附件：

与转让相关其他重要条件

1、意向受让方承诺：已现场查勘转让标的，对转让标的的情况和现状进行了详细了解和调研，对其存在的投资风险已做了充分预判，均放弃对转让标的提出种类、规格型号、质量、数量、面积等方面的异议，如因此产生任何经济、法律风险，均由受让方自行承担，与转让方无关。
2、意向受让方承诺：受让方同意在取得产权交易所出具的《电子竞价成交确认书》之日起5个工作日内，向转让方缴纳转让款及1000000.00元履约保证金后，凭产权交易所出具的《电子竞价成交确认书》，按照转让标的移交日现状与转让方办理转让标的移交手续，自双方办理完毕移交手续（双方须在移交确认单上签字、盖章）后，受让方方可进入转让方厂区对转让标的相关资产进行拆除及相关设施、设备的搬运、离场、清理工作；受让方应配合转让方办理转让标的移交手续，如受让方不配合办理移交手续的，则视同转让方已按期完成标的移交手续；自办理完毕或视同转让方办理完毕标的移交手续之日起，转让标的的所有风险、责任均由受让方承担，与转让方无关。
3、意向受让方承诺：受让方在施工过程中不得破坏转让方厂区区域内的地坪、地面基础，各类土建工程扒拆结束后，地面要恢复到正负零，做到地面平整，需要达到企业原有的水平。否则转让方有权扣除全部履约保证金作为违约金。
4、意向受让方承诺：受让方在竞得转让标的后，在实施拆除过程中应严格按国家及地方相关规定执行，必须自行拆除，不得分包、转包；拆除施工现场划定危险区域，设置警戒线和相关的安全警示标志，并由专人监护；拆除工程施工应按有关规定配备专职安全生产管理人员，对各项安全技术措施进行监督、检查，受让方对拆除工程的安全生产负全面责任。
5、意向受让方承诺：在对转让标的相关资产进行拆除时，自行负责施工用水、用电，费用自行承担。
6、意向受让方承诺：在对转让标的相关资产拆除时，须按照转让方要求进行拆除工程施工；拆除过程所产生的垃圾，自行清理离场并由受让方自行妥善处理，由此发生的一切费用由受让方自行承担；拆除过程中产生的任何安全事故责任、行政处罚及风险等一切责任、费用由受让方自行负责。
7、意向受让方承诺：自办理完毕转让标的移交手续之日起90日内，受让方须按照转让方要求完成转让标的相关资产拆除及相关设施、设备的搬运、离场、清理、扬尘渣土覆盖、场地圈围（砖混结构围墙）等工作，并通过转让方验收；如因受让方原因导致未能按期通过验收的，每逾期一日，转让方按人民币10,000.00元/日的标准直接在受让方缴纳的履约保证金中扣除；如逾期30日仍未通过转让方验收的，转让方可另行聘请其他施工单位施工，施工费用由受让方承担；因延期给转让方造成损失的，受让方还应承担赔偿责任。
8、意向受让方承诺：本次转让标的仅限于《齐齐哈尔龙北水泥有限公司拟处置资产市场价值评估项目资产评估报告》[卓信大华评报字（2021）第8224号]中所列资产，资产的状况以现状为准，如与本公告和资产评估报告表述存在差异，不调整价款。
9、意向受让方承诺：如受让方在拆除过程中发现转让标的中可能存有危险废物，则自行依法按照《国家危险废物名录》的规定聘请专业的机构甄别转让标的中危险废物；甄别出的危险废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律、法规规定自行依法处理，甄别及处置费用自行承担，否则，产生的一切经济、法律责任受让方自行承担，与转让方无关。
10、意向受让方承诺：受让方同意按不低于转让底价（人民币7000000.00元）对转让标的进行报价；否则，视为受让方接受转让底价，并以转让底价作为报价。
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