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关于义乌市大陈镇第二幼儿园土石方工程

招标控制价编制报告

义乌市大陈镇人民政府： 

受义乌市大陈镇人民政府的委托，并根据委托书要求，本公司对贵单位负责建设的义乌市大陈镇第二幼儿园土石方工程招标控制价进行了编制，我们的编制工作是按照国家基本建设有关法规，建设工程预算定额及后列编制依据进行的，对编制报告的合规性及编制结果与编制依据的一致性负责。建设单位提供的工程文件及资料应反映工程的实际状况，并对资料的真实性、合法性及完整性负责。现将编制情况报告如下：

工程概况 

工程名称：义乌市大陈镇第二幼儿园土石方工程。

建设地点：义乌市大陈镇第二幼儿园拟建地块（大陈小学东北侧）。

工程规模：土石方开挖总量202666.52立方米，其中表土量10254立方米，回填方570.74立方米，中风化岩161902立方米，强风化岩30510.52立方米（评估报告中强风化岩21694立方，方量测量与资源量勘查报告方量差8816.52立方计入强风化岩计算）。

建设单位：义乌市大陈镇人民政府。

勘察单位：义乌市勘测设计研究院。

评估单位：浙江地勘矿业技术有限公司。

编制范围：设计图内土石方开挖、回填、及剥离层余土外运。

编制依据：

清单及定额依据：

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》

义建局〔2018〕145号文关于转发《金华市建筑工程安全文明施工措施费使用管理规定》的通知，浙建建发〔2019〕92 号文《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》，浙建建发〔2022〕37号文《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》
及浙江省、义乌市有关造价方面的文件和规定。

建设单位提供的该工程土石方量计算、资源量评估报告、石方市场价格评估报告。

编制原则及办法
管理费、利润：

土建部分按“专业土石方工程”中值；

2、安全文明施工基本费：各专业相应类别非市区工程中值，并按浙建建发〔2022〕37 号文《浙江省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15的系数。
提前竣工增加费：不计。

二次搬运费：已计取。

冬雨季施工增加费：已计取。

行车、行人干扰增加费：未计取。

规费：各专业相应类别足额计取。

税金：按9%计取。

计税方式：本项目采用一般计税法计取。

材料价格按照2022年04月份《义乌建设工程造价信息》除税价、2022年04月份《浙江造价信息》除税价及市场除税价计算，人工价格按照2022年04月份义乌市建设工程人工信息价。  

有关事项说明

1、为了使矿产价值最大化，预算标底回填方土按利用剥离层土方回填考虑；

2、由于土方测算的总方量与资源量勘查报告相差8816.72立方，预算标底相差部分按强风岩开挖考虑；

3、标底多余废弃土方（剥离层）外运运距按15公里计算，强风化岩及中风化岩只计取开挖费用，未计外运费用。

4、按照建设单位对该工程工期的要求（60天完成），标底大型机械设备进出场及安拆费用一项按履带式挖掘机1m3以内22台次计算，履带式推土机90KW以内一台次计算。

编制结论

本工程招标控制价为9678064元（玖佰陆拾柒万捌仟零陆拾肆元整）。

其中安全文明施工基本费为190081.82*1.09=207189元（含税）。
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