附件：

平面景观劳务考核细则

| 序号 | 检查内容 | 扣分标准 | 扣 分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工区域未按要求设置围挡及警示标志的 | 一次扣2分 |  |  |
| 2 | 文明施工未做到工完场清的 | 一次扣2分 |  |  |
| 3 | 未采取保护措施避免施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物、古树名木受到破坏的 | 一次 5分并负责承担相应损失 |  |  |
| 4 | 施工单位在施工区域内施工造成建设方、业主及第三方损失或造成投诉的 | 违反1次扣5分 |  |  |
| 5 | 施工现场无证动火、赤膊施工、不戴安全帽进行施工，穿拖鞋施工、酒后施工等存在不文明现象的 | 发现一次扣5分，并且停工整改，造成严重后果的直接解除合同 |  |  |
| 6 | 施工人员私自使用甲方工程车辆 | 违反1次扣5分 |  |  |
| 7 | 因施工单位安全文明施工措施不到位，造成第三方事故或上级部门的处罚的 | 及时处理扣10分，若未能及时妥善解决扣30分 |  |  |
| 8 | 施工单位应为作业人员配备统一的劳动防护用品、劳动工器具以及作业保护设备，并要求其施工人员穿戴齐全。 | 查处1处扣1分 |  |  |
| 9 | 施工人员高空作业时，必须设置主绳和安全辅绳，悬挂于主绳作业时未将保险绳固定于辅绳。 | 违反一次扣20分 |  |  |
| 10 | 施工人员在进场施工前，安全员应对现场使用所有工具进行检查，并留有书面和影像记录。 | 遗漏一处扣1分 |  |  |
| 11 | 临时用电必须提前向甲方申请备案，批准后方可送电。临时用电必须符合相关规定，严禁私拉乱接。 | 一次扣 5 分，造成安全事故的从重处罚，情节严重的解除合同。 |  |  |
| 12 | 因施工扰民、与居民沟通不当引发冲突未及时解决，或造成二次投诉的。 | 违反一次扣5分，未及时处理扣10分，造成恶劣影响的解除合同 |  |  |
| 13 | 因施工单位自身原因发生的安全、生产事故 | 情节轻微的的违反一次扣20分，造成恶劣影响的直接解除合同 |  |  |
| 14 | 施工人员未持证上岗，未按规定配备各类人员，或发包方发现人证不一致时。 | 扣 20分，并停工整改。 |  |  |
| 15 | 施工人员调整时未按书面形式至发包方备案，按招标文件规定各种特殊人员员更换未经甲方书面确认的。 | 违反一次扣10分。 |  |  |
| 16 | 拖欠劳务人员工资，导致纠纷投诉的 | 施工单位承担后果并解除合同。 |  |  |
| 17 | 施工单位无理由不服从发包方、监理单位管理要求的 | 一次扣5分 |  |  |
| 18 | 未遵守相关规定，施工人员发生违法违纪行为发生的。 | 解除合同。 |  |  |
| 19 | 施工单位自行采购的材料，未经提前报验 | 违反一次扣10分。 |  |  |
| 20 | 未合理制定材料领用计划，未分批领用，用量未控制在七天内 | 违反一次扣 5分。 |  |  |
| 21 | 发生偷盗、破坏后，未按照明处流程申报执行 | 违反一次扣5分。 |  |  |
| 22 | 材料保管失当，发生失窃、损坏后未采取有效补救措施的 | 限期仍未完成的扣5分。 |  |  |
| 23 | 未及时填写《废旧料回收单》 | 违反一次扣2分，情节严重的扣10分 |  |  |
| 24 | 施工单位未按派单日期进行施工，特殊情况未向建设单位反应，擅自更改地点或施工时间或延期的。 | 违反一次，扣10分。屡次延期扣20分，直至解除合同。 |  |  |
| 25 | 施工单位未按照相关规范与技术文件进行施工，未达到发包方制定的质量目标，未进行自检与复检的。 | 违反一次，扣2 分。 |  |  |
| 26 | 施工单位若未能达到约定的质量等级或有工程缺陷，未能完成重大活动期间设施运行保障，应急抢修，大修等任务的。 | 及时返工、承担一切损失并一次20分，造成严重后果的解除合同。 |  |  |
| 27 | 施工单位未经许可擅自施工的。 | 一次扣5分，停工整改。 |  |  |
| 28 | 施工单位相应人员应未准时参加工作例会，无故缺席的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 29 | 施工单位安全资料或计量签证未符合甲方或建立单位要求，延时申报或延时出具工程发票的。 | 缺项一次扣1分；延时申报一次扣2分；连续两次资料或签证出现问题或延时申报，扣5分并停工整改；审定单开出后延时10个工作日出具发票的，甲方可延期付款。 |  |  |
| 30 | 施工单位未与供电部门协调沟通停电送电灯相关抢修事宜的 | 一次扣10分，严重影响抢修的解除合同并承担后果。 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |

乙方：                        考核人：                   审核人：