
采购内容及要求

1、 采购要求
本项目为会议室装修改造工程，质保期2年。
2、 报价要求

1. 投标报价说明：全费用综合单价包含拆除、安装、调试及其他完成该项目所发生的一切费用。包含但不限于：材料运输、人工、水电费、主材、辅材、损耗、脚手架等措施项目费、机械费、管理费、增值税等。



2.分部分项工程综合单价及总价均不得超过控制价中所标明的金额，否则作为无效响应处理。

三、合同主要条款

关于会议室装修改造工程项目合同

甲方： 常州玉龙高新技术创业服务中心有限公司
乙方：                                     
根据甲方维修项目的实际情况经甲乙双方协商达成如下协议

第1条、材料概况

1.1本材料使用环保标准，所有用材提供合格证书

1.2本维修项目采用包工包料形式：但在使用材料前应提供给甲方确认后方可施工

第2条、施工工期 

2.1工期：自2022年     月      日开工，于2022年    月      日竣工。

第3条、施工质量及验收标准

3.1本维修内容质量应达到一次性验收合格标准。

3.2由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顾延。

3.3维修内容竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知三个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。

3.4甲方组织验收后5天内不出具竣工验收书面意见，视为验收合格。

第4条、关于工期的约定

4.1甲方要求此协议约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用，

4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。并承担相应的经济责任。

4.3因非乙方原因造成的停电、停水、及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

4.4双方约定工期顺延的其他情况：

(1)甲方未按照约定提供设备设施、施工现场及其他需要甲方协助完成的工作。

(2)因甲方自身指定供应商的材料供应延迟拖延工期的。

第5条、关于工程价款及结算的约定

5.1双方商定本协议价款为                           (小写：           元)
(1)因甲方原因未完成相应工作或造成的工期延误所造成的乙方经济损失。

(2)本协议其他条款约定的调整协议价款的情况及双方约定的其它因素：如出现较大调整或遗漏项目由双方共同协商，并调整协议价。

乙方在上述情况发生后将调整原因、维修内容、材料价格，以书面形式通知甲方，甲方应在1日内给予书面答复，并作为协议造价调整的依据。

5.2本合同生效后且竣工验收合格后一次性付款。
5.3结算方式：

第6条、双方责任与违约
6.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1% 的违约金。由于甲方原因，逾期竣工，每逾期一天，甲方支付乙方 1% 的违约金。

6.2甲方未按协议约定时间付款的，超过约定时间一周以后，按应付款额的千分之一每日支付违约金，工期相应顺延。逾期超过15日的，乙方可暂停施工，由甲方按应付款额千分之五每日贴偿窝工及违约金损失，工期顺延、逾期超过30天，乙方可单方解除协议，由甲方承担全部责任。

第7条、争议或纠纷处理

7.1双方发生争议时，在不影响进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

7.2不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，应向原地所在地人民法院提起诉讼。

第8条、其它约定

1.乙方对维修部位进行地面保护措施、如地面损坏和因施工中使其他维修部位和物件损坏均由乙方承担损失。

2.在维修过程中施工入员的安全由乙方自行负责

第9条附则

9.1本维修协议为肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

9.2本维修协议履行完成后自动终止。

甲方(盖章）：                                 乙方(盖章）：

法定代表人：                                 法定代表人：

代理人：                                     代理人：

单位地址：                                   单位地址：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户行： 

账号：

年   月    日                                年   月    日

