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建设背景
为深入贯彻中共中央国务院《关于加快建设统一大市场的意见》精神，全面落实甘肃省产权交易所集团股份有限公司（以下简称：公司）数字化转型战略部署，结合公司数字化转型“凤鸣计划”总体规划，按照行业平台化、电商化转型主流发展方向，对农村产权流转交易平台、金融资产超市进行具体建设规划，拟解决以下问题：
（1）界面设计落后，用户体验差
现有平台没有形成标准的电商化运营，界面风格老旧，排版混乱，业务内容不够突出，公告内容多以文字形式展示，不够美观。
（2）农村产权多级审批及项目入场登记功能不全
农村产权平台业务大部分由兰州农交中心各级业务员录入，需在管理后台增加项目发布审批权限，同时，需按照进场挂牌项目录入表单进行设计，录入标的信息，方便项目多维度展示。
（3） 金融资产超市无H5，手机端展示效果差
    现有金融资产超市网站响应速度慢，存在卡顿现象，无手机H5，项目分享、手机端查看效果差，不能满足项目宣传及公司形象展示需求。
建设目标
农村产权流转交易平台升级改造，实现电商平台化项目展示、通知公告、政策法规、交易监管、行业数据、金融服务、各地站点、关于我们、甘味农产品等功能。
金融资产超市主要实现电商平台化项目展示、融资服务、交易指南、政策法规、经典案例、新闻动态、要素市场、各地站点、关于我们等功能。实现旧版金融资产超市页面重新设计排版，以符合公司数字化转型目标。
农村产权流转交易平台建设内容
（1） 农村产权流转交易平台网站功能清单
	1
	首页
	融合轮播图、交易品种、交易数据、交易流程、新发项目、热门项目、热点动态等内容突出农村产权主题。首页嵌入甘肃省地图，地图支持省、市州、区县三级切换，并展示挂牌宗数、成交宗数、成交率、惠农金额、服务农户、流转面积、实现融资等数据。支持成交项目滚动显示。

	2
	项目中心
	以卡片形式展示项目，支持项目类型、所在地区、默认排序、低价排序、最新排序、价格筛选等多种条件检索。支持检索条件的展开收起。
项目详情支持全景、视频、语音、地图、分享等功能。分享生成分享海报，支持分享海报的下载保存。
支持项目经理卡片显示。点击联系可以卡片形式获取项目经理联系电话及企业微信。
支持跳转至金融服务页面。
一个项目下支持显示本项目所有信息，包括竞买公告、成交公告及其他公告内容。

	3
	通知公告
	通知公告包含热点动态和公告两部分。热点动态支持图文展示。公告包含成交项目公示、终止项目公示、延期项目公示等项目公示的展示。

	4
	交易监管
	展示交易监管相关内容，链接至监管端口和三资管理系统。

	5
	金融服务
	展示金融服务信息及产品介绍。

	6
	行业数据
	通过图表展示农村产权行业数据。

	7
	各地站点
	当前省（市、区）的地图展示，点击某个区域可下穿到下一级站点，平台数据随之下穿展示当前点击地区的所有数据；当前区域的挂牌宗数、成交率等特定数据。

	8
	关于我们
	展示平台信息，包含企业简介、行业背景、行内地位以及全国布局等内容介绍。

	9
	甘味农产品
	链接至甘肃省农业农村厅甘味栏目。

	10
	UI界面全面升级
	对农村产权平台、各栏目以及三级站群102个子站UI界面进行全面优化设计。



（2） 农村产权流转交易平台后台管理系统功能清单
	1
	项目入场管理
	项目入场管理主要实现项目基本信息、出租方基本信息、出租方内部决策及相关皮肤信息、出租方附件、联系方式、标的信息的录入及管理。
标的信息实现标的名称、面积、类型、押金、资金支付方式、标的所在区域、标的四至、流转年限、标的详细地址、多媒体信息、评估信息的录入管理。标的多媒体信息支持标的照片、视频、音频、地图、VR的信息录入，其中地图支持在线高德地图选点。
支持利用项目编码、名称，标的编码、名称等进行项目及标的信息检索。

	2
	挂牌管理
	支持对已入场项目进行交易方式、挂牌时间、挂牌价格、挂牌公告进行录入、编辑、查询等操作。支持对挂牌过程的全流程管理，包括挂牌、终止、终结等

	3
	成交确认
	支持录入项目成交结果，支持录入不同状态下项目的公告内容，支持公告的编辑及发布、查询等操作。

	4
	推介管理
	推介管理主要实现推介项目基本信息、标的基本信息、项目联系方式、出让方信息、出让方材料、标的多媒体信息、推介公告等基础信息的录入。支持修改及删除等操作。

	5
	内容维护
	a. 政策法规
政策法规文献增删改查。
b. 金融服务
金融服务内容增删改查。
c. 交易监管
交易监管内容增删改查。
d. 公司公告
热点动态内容增删改查。

	6
	支持站群设计
	维护省、市州、区县三级数据，管理三级站群。

	7
	系统管理
	实现用户管理、角色管理、部门管理、数据权限等管理。



金融资产超市建设内容
（1） 金融资产超市网站PC端功能清单
	1
	首页
	首页融合banner位、融资服务、数据看板、重点推介、项目中心、公示公告、监管单位、合作机构等业务模块，并在页面左侧配置导航定位功能。

	2
	项目中心
	项目中心以卡片形式展示所有金融项目，支持标的类别、项目状态、所在地区、价格区间、最低价、最新等多种条件筛选。
项目详细信息按照电商化风格展示。
实现项目海报分享，移动端实现朋友圈和微信好友的卡片分享。
以卡片形式实现项目经理信息展示。

	3
	融资服务
	支持融资服务内容的展示，支持融资服务内容增删改查。

	4
	交易指南
	交易指南信息展示及自主维护。

	5
	政策法规
	政策法规信息展示及自主维护。

	6
	经典案例
	经典案例展示及自主维护。

	7
	新闻动态
	经典案例展示及自主维护。

	8
	要素市场
	显示其他9大要素市场，支持网站跳转

	9
	各地站点
	卡片形式展示各地站点信息。

	10
	关于我们
	展示集团和平台介绍，支持信息的修改。

	11
	数据看板
	支持看板数据的自主维护。

	12
	公示公告
	支持公示公告自主维护及发布。

	13
	平台电话和集团电话
	PC端支持平台电话和集团电话显示。

	14
	管理后台
	支持栏目分类、公示公告、项目经理卡片、友情链接、轮播图、导航栏、新闻、项目等数据的管理；支持项目、新闻信息发布。



（2） 金融资产超市网站H5
1. 适应移动端的整体页面设计。
2. 功能与PC端保持一致。
总体技术要求
系统总体上要求采用 J2EE 技术、SOA 架构，实现系统的稳定运行。在部业 务应用服务开发与运行管理系统的体系框架内构建，应以 SOA 思想为基础，采用 B/S 模式,同时支持 windows 操作系统部署和Linux 操作系统上的部署，同时支持Mysql数据库。
1. 采用标准和开放的技术 要求采用相关的行业标准规范进行系统的建设，技术选型和架构设计符合主流技术标准，具有良好的开放性、兼容性、可扩展性，以降低技术风险以及对特定供应商的依赖性。
2. 采用高内聚低耦合的多层架构 系统建设要求采用高内聚低耦合的多层架构，分层从逻辑上将子系统划分成许多集合，而层间关系的形成要遵循一定的规则。通过分层，可以限制子系统间的依赖关系，使系统以更松散的方式耦合，从而更易于建设、维护和升级。
硬件要求
品牌：天翼云。
参数：8核、32GB、100GB系统盘、1TB存储盘，10Mb带宽。
数量：1
性能要求
系统性能要求主要体现在运行效率要求、响应速度要求、对大文件的加载速度要求等方面，系统软件设计和开发必须充分考虑并尽量满足这些方面的性能要求，档案管理系统对系统全文检索、文件加载要求比较高。
具体性能指标要求如下：
1. 可靠性：具备 7 X 24 小时不间断稳定运行能力；
2. 安全性：具备统一权限管理；网络安全、信息安全设施 齐全、管理严格；
3. 并发性：支持2000 用户同时在线，支持500并发用户使用；
4. 响应时间：常规操作请求的响应时间不大于 3 秒，图形操作的响应时间不大于 5 秒，大文件加载应不大于10秒；
5. 时间同步：所有服务器系统时间与标准时间实现同步；
6. 灵活性：支持业务扩展及流程变更需求，支持 XML 接口；
7. 易用性：界面美观、操作简捷、界面友好。
安全性要求
本系统连接互联网，为了保证系统的正常运行和数据的保密性，需要建立安 全保障系统，从网络安全、应用安全、数据安全等多方面进行系统安全控制，并制定规章制度，全方位的满足系统安全和保密需求，本系统在安全和保密方面的 要求包括：
1. 系统设计、开发、测试、部署、发布过程中各环节的安全管理需参照原 国土资源部信息中心编制的《信息系统建设与运维安全管理规定》。
2.  软件系统设计需要按照符合信息系统三级等保标准的要求开发，需要具备防止sql 注入等常见的应用层威胁的能力，需要具备受攻击后快速恢复的能力。
3.  数据安全方面，建立数据备份与恢复策略。系统符合“GB/T202712006
《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》”等技术要求。
成果物要求
提供基于本项目开发建设的软件成果物和配套文档资料，知识产权归采购人所有。
（1） 通用要求
1． 系统承建方随软件安装介质提供的技术资料应是能确保系统运行所需的管理、运行、及维护等有关的全套技术资料，技术文件包括但不限于软件系统文件、安装和测试文件、维护和操作文件、产品技术参数等。
2. 除随软件安装介质提供的技术资料外，还应提供有关技术及项目过程性文档，这些文档必须用简体中文书写或标识，且提供纸质版文档，电子版文档 2 套，纸质版和电子版文档应满足甘交所档案归档要求。
3. 系统承建方所提供的技术文件，其内容必须和所提供的软件一致，在双方所商定的某一时期内由于软件的修改而导致文件的任何修改，均应提供修改更正或补充的印刷文件，其内容应该包括修改的内容，修改理由和对系统可能带来的影响等。
（2） 成果提交要求项目验收时，承建方需提交以下但不限于以下成果。
1. 需求规格说明书；
2. 数据库及数据库标准；
3. 总体设计方案；
4. 系统安装包；
5. 软件开发各阶段的设计文档；
6. 系统安装部署文档；
7. 系统用户使用手册、管理员使用手册等。
项目实施要求
（1） 项目技术维护系统承建方应对其开发的应用系统提供全面、有效、及时的技术支持和服务。
包括：应用系统的设计、开发、调测和部署；提供相应的文档资料和技术咨询；以及系统调整、升级、检测维护等后期服务内容。
（2） 实施人员要求
1. 系统承建方必须成立合理的组织机构，建立保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排高素质人才参加本项目的建设，要有专门固定人员配合本项目协调建设。
2. 项目负责人在相关方面有至少 3 年丰富的经验，小组成员配备有原型设计人员、需求调研人员和软件开发测试人员。
3. 在项目机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保工程顺利实施。项目建设需根据项目具体情况进行动态调整，项目建设期应根据项目建设工作的业务性质，配备有优势的项目经理、总体架构设计师等人员承担本项目工作。 项目经理应具有负责并完成过至少 2 个大型系统建设项目的经验，并提供证明材料。项目经理必须自始至终专职承担本项目相应工作。此外要针对本项目配备具有行业经验的业务架构师负责涉及的业务进行梳理落地，确保系统符合业务发展需要。
4、参与此项目的技术人员必须具有相关项目集成、开发经验，能够与用户进行良好的沟通，具有强烈的服务意识和高度的责任感。
5、系统承建方需要提供列出详细实施计划，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。
（3） 运维期
运维期为系统终验后 1 年，运维期间与采购人协商驻场人数。运维期内至少负责系统运维监控确保系统运行正常。
系统运维期内，提供以下形式的技术支持服务：
1.远程维护。 主要任务：一是跟踪系统运行，现场故障处理。发现系统漏洞并进行冻结，防止错误积累和蔓延，排除应用故障，增强系统的安全稳定性。二是根据业务管理变化进行必要的系统调整。
2. 系统重大运行故障处理。 因系统技术问题出现重大运行故障，导致系统无法正常运行，且现场驻留人员不能解决时，应在 24 小时内指派技术人员赶赴现场，及时组织有关技术专家进行会诊，并在 48 小时内采取相应措施以确保系统的正常运行。
3. 系统恢复运行应急预案。 提供便捷的系统恢复运行应急预案。可实现在最短时间、最小影响范围的系统恢复运行操作方案。
4.     提供系统技术咨询服务，就用户今后应用软件的开发和运行提供咨询和 配合。
5.   必须对规定的内容的使用和应用进行技术培训，并提供完备的技术培训 教材。培训方式采用集中培训和现场培训，根据买方需要安排培训时间，培训内 容包括：系统安装培训、系统运维培训、系统管理员培训等。
（4） 质量保障要求
投标人应提供详实完备的系统质量管理及保障措施实施方案，响应如下要
求：
本项目的系统质量保证期不应低于 1 年，以项目完成验收合格之日起计算。 本项目要求采用国际通用的规范化的软件开发、软件工程实施和项目管理方法，对项目实施的全过程进行监控和管理，对项目进度和工程实施项目进度进行控制。
实施的技术方案需符合相关的技术指标和要求，保证项目验收后系统稳定、 使用安全、项目的各项任务内容能实现功能要求。
（5） 功能变更要求
为了达到更好效果，整体项目最终呈现不脱离技术要求，但项目实施方在实时过程中应提供50%功能细节变更空间。
培训要求
（1） 培训对象与内容 
系统承建方应对招标人的相关人员进行培训，实现依据本项目所规定的系
统服务的目标和功能。培训的相关费用应包含在本合同价款中，招标人不再另行
支付培训费用。 系统承建方应负责甲方技术人员和管理人员的技术培训，培训内容包括以下几个方面：
1、现场培训，由系统承建方指派有经验的工程师完成。
2、应用软件操作维护培训和高级培训。包括所提供软件的原理和技术性能、 操作维护方法、安装调测、排除故障及软件结构、定制和升级等各个方面，并提供全套培训教材和培训课程计划表。
（2） 培训目标 
通过培训，使受培训人员能独立掌握系统的应用、系统的配置、故障诊断、维护管理等技术，使之能适应系统正常运行的需求。
（3） 培训地点 
具体地点由采购人确定。





