附件一：采购内容及要求

一、项目概况
1.项目名称：常州市智慧医疗信息化工程（2023）——监理服务

2.建设单位：常州市卫生健康委员会

3.项目地点：常州

4.本项目总投资匡算约为180万元。建设内容为建设常州市委属医院质量绩效分析平台、建设常州市托育机构综合管理服务平台、建设常州市医疗废物综合监管平台、建设麻精药品综合监管平台（三期）、建设常州市市级临床重点专科评审管理平台等。

5.监理费用预算：本次监理服务费是￥38000元（大写：叁万捌仟元整）。
二、监理机构资质要求
★1.供应商须具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，上传报价单时同时上传营业执照原件扫描件；

★2.拟派本项目总监理工程师须具有信息系统监理师证书，上传报价单时同时上传信息系统监理师证书原件扫描件；

3.本项目不接受联合体投标，供应商必须具有独立完成监理工作的能力。
三、工作内容
本次监理服务工作内容包括：

监理工作按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。完成如下工作：

1.审核工程计划、设计方案(实施方案)，促使工程计划、设计方案(实施方案)满足工程需求，符合法律、法规和标准，并与工程建设合同相符，具有可验证性；并给出监理意见。

2.审核项目需求（调研）分析报告、并给出监理意见。

3.做好项目系统软件、硬件实体物品的到货验收与交接见证、加电测试工作，并出具监理意见。

4.对项目系统进行确认测试，并出具测试报告。

5.协助业主对项目系统进行初验。并跟踪问题整改过程，并出具监理意见。

6.对项目终验所有资料进行全面审核，出具终验监理意见。

7.协助业主组织项目进行终验。并做好项目收尾工作。

8.负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

四、监理服务要求

1.基本要求

供应商按约定派出监理工作需要的监理人员，完成需求采购文件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行监理服务期间，供应商应按约定定期或者在采购人书面通知后在3日内向采购人报告监理工作。

如采购人认为供应商指派的监理人员不能胜任工作或正常开展工作，采购人有权要求供应商无条件更换，供应商应当在收到采购人通知后3日内进行更换。

2.技术要求

供应商应当按照项目建设目标要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目进行全程监理。对工程的各个阶段及各个层面进行全方位管理与协调。对工程质量、进度和支付及变更等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。保证能按质、按量、按期实施完成。
3.工期要求

自合同签订之日起至项目验收结束止。
4.其他要求

供应商应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉、仲裁或要求赔偿等争议；如果任何第三方提出侵权指控，那么供应商须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，由此造成采购人商誉或其他损失的，供应商还应当承担赔偿责任。
五、控制价、发票要求及付款方式
1.本次采购最高限价为：人民币3.8万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.发票要求：增值税专用发票；
3.第一次为合同签订（收到发票）后15日内支付监理费的50%；第二次为项目终验合格（收到发票）后的15个工作日内支付监理费的50%。
