## 附件2.

一、项目建设背景及需求

（一）项目建设背景

目前集团信息化建设已基本覆盖了各管理和业务领域，未来围绕集团数字化转型，将改革创新贯穿于经营管理全过程，形成“一个大脑、五个平台、N个单元”的智慧化管理体系。

本项目聚焦于集团“一个大脑”的打造，是落实集团数字化转型战略的重要技术基础。着力于解决各信息化系统数据汇聚、处理和各业务体系互联互通的痛点，为管理决策提供数据支持，提高企业的生产运营效率，降低运营风险和成本。同时通过“智慧大脑”助推业务模式的转型升级，实现传统经营向数据化管理理念的转变，创造新的业务增量。

（二）项目建设内容

内蒙新华发行集团智慧大脑项目将充分利新一代信息技术，打造新华发行的新业态、新模式、新动能，实现以创新驱动的产业高质量化和跨领域的同步化发展，用科技赋能出版发行，打造新时代的终身教育服务品牌。

本项目以构建内蒙新华发行集团智慧脑为核心，打造数据中台、业务中台，为内蒙新华发行集团数字化转型夯实基础，本项目建设目标如下：

以数据中台为集团数据底座，构建数据驱动业务模式

建设可靠、安全、易用的内蒙新华出版发行大数据引擎，以集团数据为关键要素，涵盖ERP、财务、人力、物业、内蒙新华马上购小程序等系统数据，构建企业管控、文化消费、教育服务、财务风控、人力资源等大数据应用服务，实现企业生产智能化、营销精准化、运营数据化的发展要求。

以业务中台为企业连接枢纽，重构业务连接闭环

集团目前内部众多系统应用之间的管理、互通较为困难，系统功能的复用率较低，造成企业未来信息发展的巨大阻碍。计划打造系统业务中台，以数据互通、生态开放为核心理念，构建内部系统一体化平台，利用技术架构将企业内外部间不同的系统或业务连接到一个统一的的平台中，该平台集成模型需实现各个系统间的资源整合、数据编排和传递、业务衔接等功能，可快速搭建轻量化的业务系统，满足企业全方位、高灵活度、迅速部署的一体化系统集成需求，有效降低企业系统集成周期和难度。

（三）项目建设目标

“智慧大脑”平台建设主要面向内部各级管理人员和外部关键管理机构及服务用户（以下简称“关键机构用户”）两大类用户群体。

对内，进一步完善优化业务系统，在提升系统应用和数据采集基础上，通过智慧大脑平台建设打通各个“烟囱式”的数据系统。优化基础数据质量，数据获取和分析效率明显提升，数据层层收集、多头收集的问题明显改善。风险控制能力、资源配置效率进一步提升。

对外，在为关键机构用户提供草原书屋、阅旧知新、学籍教材征订管理、图书借阅管理等系统的基础上，通过智慧大脑平台建设，在保障数据隔离和数据安全前提下，为各关键机构用户提供“产品销售+平台服务+数据服务”。 显著提升集团在全自治区教育和文化领域的影响力、竞争力，促使新业务模式的持续涌现。

二、项目建设方案

（一）强化数据基础

持续完善集团各管理和业务系统，提升基础数据采集能力：

提升系统应用水平和数据规范性、准确性是“智慧大脑”平台建设的重要基础，本项目进一步优化和完善各管理和业务系统，为“智慧大脑”平台建设提供数据基础。

- 财务系统：重点完善实现财务基础数据准确性和完善，实现财务报表模块以及资金管理系统、影像系统的对接开发。

- 物业资产系统：重点完善集团不动产全部信息入库管理、实时查询跟踪，设备安全管理、年检及维修，日常经营、改造日志记录等，实现与财务及OA系统的互通。

- 业务ERP系统：重点进行报表功能的完善，同时进一步完善业财对接。

（二）构建数据资产

开展数据治理，形成集团的数据资产：

明确数据管理标准、数据质量标准，完善数据管理机制，从制度上落实数据责任人和管理要求，以解决数据准确性、规范性的问题，加强数据管理，形成集团的数据资产。

围绕文化消费、教育服务、财务风控、人力资源等集团重点业务系统及内控系统、以及阅旧知新、草原书屋等公益文化服务系统等，梳理分析指标，监控风险点，形成决策支持指标清单。面向业务和管理人员，建设企业驾驶舱、智能报表实现各项核心指标的可视化呈现。

（三）搭建技术平台

打造数据中台、业务中台双中台夯实数字化基础：

- 建设可靠、安全、易用的内蒙新华发行大数据引擎，以集团数据为关键要素。搭建数据汇聚平台、数据处理平台、数据开发平台、数据治理平台、数据资产平台、数据服务平台等，构建风险管控、经营分析的大数据应用服务。

- 以数据互通、生态开放为核心理念，构建业务中台。实现企业内外部系统或业务的集成，强化系统间的资源整合、业务衔接能力，有效降低企业系统集成周期和难度。

三、项目采购清单

| 序号 | 产品名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基础系统数据优化 |  |
| 1 | 财务系统数据优化 | 重点完善实现财务基础数据准确性和完善，实现财务报表模块以及资金管理系统、影像系统的对接开发。 |
| 2 | ERP系统数据优化 | 对各个业务板块的数据、报表梳理，有效解决数据质量及准确性问题，建立数据规范化管理体系。深化业财对接，有效解决系统间集成不足，数据难以共享的痛点。 |
| 3 | 物业资产数据优化 | 重点完善集团不动产数据入库管理，实现设备安全管理、年检、维修、日常经营、改造记录等实时信息的查询跟踪。 |
| 二 | 企业数据中台 |  |
| 1 | 多源异构汇聚平台 | 支持全域采集和汇聚各部门数据，包括：ERP系统、财务系统、HR系统、物业管理系统、阅旧知新、马上购、草原书屋等系统数据，从关系型数据库到非关系型数据库，从结构化数据到非结构化数据，实现统一汇聚各类数据资源。 |
| 2 | 数据融合处理平台 | 构建智能处理、精细治理、分类组织的大数据资源融合处理体系。按照“一数一源”原则，不同的数据实体可以相应融合。提升数据质量和精准授权的能力，形成“集中汇聚、高度融合、及时更新、切实可用”的数据中台。 |
| 3 | 数据开发平台 | 高性能调度引擎，支持大数据的开发、分析和运维等场景的全链路操，无需多平台多工具间来回切换，开发模式适应多场景。 |
| 4 | 数据治理平台 | 包含数据治理的准备工作、数据治理工作、数据管理工作以及数据资产运营功能，实现对数据从规划、获取、存储、共享、维护、应用的统一标准化管理。 |
| 5 | 数据资产平台 | 将数据以商品的形式对外提供订阅、交换。提供统一的数据超市门户，支持数据使用者订阅、调用、发布数据。提供数据使用者以简单、便捷、详细地了解资产信息，将数据资产变得可阅读、易理解、好使用、有价值。 |
| 6 | 数据服务平台 | 提供对数据提供快速的服务生成能力。实现第三方接口、SDK、数据库数据都可以集成到数据服务平台上，同时数据服务平台提供对数据接口的鉴权等功能，用于大数据应用服务、网关服务挂载、数据服务统一管理等应用场景。 |
| 7 | 数据仓库建设 | 完成新华发行智慧大脑的数据仓库搭建，实现数据计算与数据资产运营，开发企业概览、文化消费、教育服务、财务风控、人力资源相关数据服务接口，为智能报表、企业驾驶舱的展示分析提供服务。 |
| 8 | 智能报表平台 | 基于大数据平台的总体架构，BI商业智能分析系统最终将通过对接大数据平台实现统一化集团的数据决策大脑，为“用数据说话、用数据管理、用数据决策”的管理机制提供重要支撑，进而推进行业创新、管理创新现代化进程。 |
| 9 | 企业驾驶舱平台 | 通过数据可视化工具引擎，提供海量的图表资源和行业模板，完成业务数据可视化系统搭建，打造内蒙发行一流的“领导驾驶舱”。以企业经营成果及企业能力展示为核心，通过可视化手段，展现企业文化理念形象以及对内的业务监测能力，将庞大复杂的数据信息可视运营，辅助管理层通过业务数据呈现结果高效精准决策。 |
| 三 | 企业业务中台 |  |
| 1 | 应用连接器 | 建设生态经济,实现生态应用及系统快速互联，作业互通,资源互换,管理合一,以融合大局观,搭建满足多场景化的业务系统,有效降低重复成本,优化集团应用体系,实现 ERP 与财务一体化集成,推动数字化管理转型。 |
| 2 | 业财一体化集成流开发 | 通过应用连接器，基于现有ERP系统、财务系统，实现和相关业务系统之间的业财数据打通。基于实施工作量范围内选定的高优先级场景实现包含财务收款数据打通、业务凭证打通、合同数据等数据点位。 |
| 四 | 项目实施及设施租赁 |  |
| 1 | 基础设施租赁 | 提供物业资产系统、数据中台、业务中台、智能报表所需的服务器租赁。服务期限1年。 |
| 2 | 硬件设备 | 提供企业驾驶舱平台所需的大屏一体机、图形工作站、平板电脑等硬件 |
| 3 | 项目整体实施服务 | 整体项目交付范围内的实施、培训、运维等 |