工程名称：常州市粮食和应急物资储备库及配套设施建设项目环保验收

工程概况：
1、拆除工程
拆除现有场地上14只油罐、包装车间、发油棚、围栏、办公用房及大棚等，拆除建筑面积2835平方米。
2、粮食和应急物资储备库建设工程
新建两栋粮食和应急物资储备库，新建总建筑面积25638平方米，其中地上建筑面积22866平方米（库一地上建筑面积11369平方米，库二地上建筑面积11497平方米），地下建筑面积2772平方米。
3、调度中心、综合服务用房改造工程
装修改造调度中心、综合用房，装修面积747.31平方米，包括装修改造、屋面、外墙面防水翻新，暖通改造等。
4、配套设施建设工程
配套建设应急保供工程（日产200吨大米加工升级改造工程）、道路场地面积4953平方米，月台面积289平方米，绿化面积1630平方米，码头增设栏杆100米，清淤15200立方米，水电等设施建设。

最高限价金额：95000元

采购内容：
1、制定验收监测方案，进行验收监测；
2、编制竣工环境保护验收监测报告、竣工环境保护验收意见；
3、组织现场相关单位及专家验收（含专家费）；
4、编制其他事项的说明、竣工环境保护验收报告；
5、验收报告登录国家信息平台进行信息填报；

结算：出具项目竣工环境保护验收报告并登录国家信息平台进行信息填报后，提供全额发票后一次性付清。
发票要求：增值税普通发票。

[bookmark: _GoBack]服务期限：项目调试正常后20天内完成现场监测、环境保护验收报告（经过专家验收）及国家信息平台进行信息填报。因乙方原因，每延误一天，应减收服务费的千分之二。延误超过十日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价10%的违约责任。

投标人资格条件：能独立编制验收方案及验收报告的独立法人

附件：环评批复及环评报告

