1、 施工工期10天，延期罚款2000元/天；
2、 现场踏勘，经过甲方交底后同意并签字确认；
3、 施工场地内目前堆放物品需要等待甲方安排清运，一旦甲方开始清场，中标单位需要无条件配合甲方工作，不得以甲方未提供作业面为理由延长工期；
4、 中标单位项目经理必须常驻现场，负责配合甲方随时调整施工计划，监理定期巡查，施工期间发现项目经理不在场的进行书面通知后仍不在场的将按合同约定进行处罚；                     
5、 施工单位资质证明文件（道路、建筑）；
6、 因施工过程处于甲方上班工作期间，施工单位作业需要考虑进出车辆的路线安排，不得影响单位职工正常进出，施工噪音较大工序要避开中午12：30-1:30之间；
7、 施工车辆进出不得污染场内职工进出道路，掉落垃圾及时清理；
8、 考虑冬季特殊天气，制定冬季施工方案及应急处理措施，保证道路施工质量；
9、 因道路泥泞，由施工单位自行考虑租用钢板等措施进行铺装；

