
城北污水处理厂ORP/PH仪表面板维修服务合同

                                  合同编号：               
  签订时间：  2026 年   月   日
甲方（定作人）：  常州市城市排水有限公司    
住所地：  常州市天宁区飞龙东路116号   
 
乙方（承揽人）：                          
住所地：                                   
 
  乙方受甲方委托承揽 城北污水处理厂ORP/PH仪表面板 维修项目，提供 ORP/PH仪表面板  维修材料及维修服务，以确保 仪表的正常运行 。根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方依据按照江苏中冠工程咨询有限公司的采购结果，签订本合同。

第一条  维修概况
1. 维修服务及维修材料清单：见附件1
2. 维修方式：返厂维修
3. 维修工期：自合同签订之日起，乙方应于 10 个日历日内完成维修工作并交付甲方。4. 运行验收期：运行验收通过的条件为设备维修完成后且连续正常运行 15  天以上。

第二条  合同价格与支付
1.合同价格
1.1本合同为固定单价合同，具体单价详见附件1，维修服务总价含税为人民币    元，大写：        元整。
1.2甲方在与乙方书面确认后有权对采购维修项目在一定范围内进行调整，单价仍按本合同单价确定。
1.3本合同价款包括提供本维修服务所需的人工、材料、运输、安全、保险、税金等全部费用。
1.4如果在履行合同过程中适用的税收政策发生变化不再对合同单价进行调整。本合同涉及的发票，均应按付款时的增值税税率开具，该税费已包含在合同价款中。
2.价款支付
2.1 乙方在规定时间内完成所有维修工作，经甲方验收合格后，乙方提供金额为合同总价100%的发票，甲方一次性结清合同款项。
2.2 甲方应将合同货款一次性汇入以下乙方账户：
户名：                       ；
开户行：                        ；
账号：                       。
如乙方的账户信息错误或发生变更，需提前通知甲方，否则一切后果由乙方承担。
第三条  验收
运行验收标准：设备维修完成后且连续正常运行  15  天方能通过运行验收，通过运行验收的双方应签署维修运行验收单（见附件2）。

第四条  质量保证
[bookmark: _GoBack]1.质保期：质保期为1年，自仪表运行验收合格之日起计算。在质保期内因乙方提供材料质量问题或维修质量问题导致故障，由乙方负责返修或更换，由此产生的所有费用由乙方承担，同时质保期自返修完毕之日起重新计算，经双方确认其他异常情况除外。
2.质保要求：乙方应在接到甲方通知后2小时内响应，72小时内派人处理，维修工作应在甲方要求的时间内完成。

第五条  安全和保管责任
1.本合同仪表为甲方自行拆卸寄送乙方维修，乙方维修完成后寄回。
2.贯彻谁作业谁负责安全的原则，乙方在维修过程中造成甲方、乙方、第三人的人身伤害及财产损失均由乙方承担全部责任。
3.本合同在履行过程中，设备完成现场安装之前，甲乙双方负责各自作业环境下的设备的保管工作。
4.在设备交付甲方前如设备出现丢失或损坏的情况，乙方应负责维修或赔偿。

第六条  违约责任
1.乙方遇到特殊情况不能在合同规定的时间内完成维修任务时，应及时将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方，经甲方确认后可酌情延长作业时间，否则将收取误期赔偿费。
2.乙方未在合同约定的时间内完成维修工作交付甲方的，逾期应向甲方支付逾期违约金200元/天。
3.乙方未按合同约定在时间内通过运行验收的，逾期应向甲方支付逾期违约金200元/天。
4.因乙方未能按时完成维修工作、维修质量问题影响甲方正常运行的，除扣除维修工作全部费用外，乙方还应支付违约金人民币  1000  元或维修费 30 %的金额（以金额较高者为准）。
5.本合同违约金最高不超过合同总价的30%，但乙方违约造成甲方损失的除外。
6.因乙方违约造成甲方损失的，除承担相应违约金外，乙方还应赔偿甲方因此受到的直接和间接经济损失，包括但不限于甲方实际经济损失及预期的经济利益、甲方对第三方承担律师等中介机构费用、仲裁费用、调查取证费用、交通费用等。
7. 甲方有权在服务费中扣除本合同规定的违约金、损失赔偿金、乙方应承担的费用等，服务费不足时，甲方有权向乙方进行进一步的索赔。
8.本合同规定的违约金均为惩罚性违约金，其目的不仅包括事先确定违约后的赔偿金额，更是为了督促对方守约而约定的违约金。

第七条  合同的变更和终止
1. 本合同内容如需变更或补充，应经甲乙双方协商，共同签署书面补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
2.如甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
3.乙方在履约过程中，有下列违约情形之一的，除支付相应违约金外，甲方有权解除合同。
（1）逾期完成维修工作  15  天以上的；
（2）逾期通过运行验收  15  天以上的；
（3）乙方未能按时完成维修工作，或因维修质量问题严重影响甲方正常运行的；
（4）乙方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的。
4. 因乙方违约甲方选择解除合同的，应向乙方发出解除合同通知书解除全部或部分合同，合同自通知到达对方时解除。一旦甲方解除部分或全部合同，甲方有权按其认为适当的条件和方式将未完成维修的设备发由第三方维修。乙方应承担甲方将未完成维修设备交由第三方维修产生的额外费用（第三方维修价格与原合同维修价格之间的差价等）以及因此而造成的一切损失。同时，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

第八条  合同的转让
本项目不得部分或全部转让。

第九条 保密
如未征得对方的书面同意，任何一方均不得向任何第三方提供或披露有关合同执行的相关信息和资料，包括但不限于技术资料、商业秘密和商业信息等。否则，由此产生的责任由披露方承担，造成对方损失的，由披露方予以赔偿。

第十条 通知和送达
1.合同履行过程中的联络及相关文件的签署，均应通过双方指定的联系人和联系方式进行。
甲方联系人：   翟慧慧        ，电话：    15295053952       ，
地址：      常州市天宁区飞龙东路116号，常州市城市排水有限公司   。
乙方联系人：             ，电话：                     ，
地址：                                                           。
[bookmark: _Toc23128][bookmark: _Toc23294]2.合同履行中的相关联络，送达上述指定的联系人即视为送达。
3.合同履行中若产生争议，当需要提交司法裁决时，上述地址及联系人均作为司法文书的接收地址和接收人。

第十一条 不可抗力
1.任何一方由于不可抗力事件而影响其履行合同义务时，可以免除或部分免除由此造成的逾期等违约责任。
2.受不可抗力影响的一方在不可抗力事件发生后，应及时将不可抗力事件的具体情况书面通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并在不可抗力事件发生后15日内提供相关证明。

第十二条 争议的解决
1.与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。双方确认争议解决方式为向常州仲裁委员会申请仲裁。
2.在争议及仲裁期间，乙方应继续履行本合同，不得以解决争议为由影响甲方的正常运行。

第十三条  合同生效及其它
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式陆份，以中文书写，甲方执肆份，乙方执贰份。

第十四条 合同附件
1.本合同包括 2 个附件。
附件1《维修服务清单》
附件2《维修运行验收单》
2.上述附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（以下为签署页，无正文）

（签章页）
甲    方：
单位名称（公章）：常州市城市排水有限公司 
单位地址：常州市天宁区飞龙东路116号
法定代表人：
委托代理人：
联系电话：0519-85570873


乙    方：
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
联系电话：



本合同由甲乙双方于本合同正文首页载明的时间于   常州市天宁区   签订。
附件1：维修服务清单

维修服务清单
	序号
	名称
	型号
	品牌
	数量
	单价
	总价

	1
	ORP/pH仪表面板
	PRO系列P3型
	哈希
	3/台
	
	

	
维修服务总价：人民币       元，大写：                圆整





附件2：维修运行验收单

维修运行验收单
	工程名称
	城北厂ORP/PH面板维修
	位置
	城北污水处理厂

	设备名称
	哈希ORP/PH仪表
	数量
	2

	供应商
	 
	验收日期
	

	安装
验收情况
	  
 

	试运行验收情况
	   


	验收人员
签字
	设备使用部门
	城北污水处理厂
	验收人签字
	

	
	维修采购部门
	运管科
	验收人签字
	

	
	设备维修单位
	
	验收人签字
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