采购内容及要求

一、项目概况：
位于和平北路西侧、吊桥路北侧，建设用地面积 2644 平方米，靠近吊桥路区域地下分布常州府城墙基址。
二、采购内容：
地块土壤污染状况调查工作内容与要求：包括但不限于：
1.场地现状与历史情况、场地环境资料、场地相关记录；
2.场地利用变迁资料；
3.相邻场地、周围区域的现状与历史情况；
4.场地及周边环境状况和敏感目标；
5.初步调查方案的制订；
6.实验室检测结果分析；
7.出具地块土壤污染状况调查报告
8.负责将地块土壤污染状况调查报告报市生态环境主管部门进行专家评审，并按照其要求进行修改，直到通过评审。
三、质量要求：
按相关要求进行现场勘察、资料收集，编制地块土壤污染状况调查报告文件，并通过专家评审。
四、服务期限：
接受委托后40个日历天提交通过专家评审的《地块土壤污染状况调查报告》。
五、付款方式：
提交通过专家评审的《地块土壤污染状况调查报告》后付至合同价款的100%。
附件1：
技术咨询合同
项目名称：常州府城墙基址保护及周边提升工程土壤污染调查报告项目
甲    方：常州晋陵和锦置业有限公司 
乙    方：                                         
工程地点：                                         
签订时间：
甲方:常州晋陵和锦置业有限公司             
乙方:                           
签订地点:
合同时间:     年   月   日
本合同甲方委托乙方就常州府城墙基址保护及周边提升工程土壤污染调查报告项目进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：
1地块土壤污染状况调查工作内容与要求：
1.1场地现状与历史情况、场地环境资料、场地相关记录； 
1.2场地利用变迁资料；
1.3相邻场地、周围区域的现状与历史情况；
1.4场地及周边环境状况和敏感目标；
1.5初步调查方案的制订；
1.6实验室检测结果分析；
1.7出具地块土壤污染状况调查报告
1.8负责将地块土壤污染状况调查报告报市生态环境主管部门进行专家评审，并按照其要求进行修改，直到通过评审。
2、咨询方式：根据相关法律、法规及技术规范的要求。
第二条 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：
接受委托后40个日历天提交通过专家评审的《地块土壤污染状况调查报告》。
第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：
合同签订后5个工作日内甲方向乙方提供项目总平面图、立项文件、地块规划等相关资料。
第四条 甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：
1、技术咨询费用总额为：人民币（大写）              (¥     元）（含税合同总价包干，税率     %）。
	项目内容
	价格（元）
	备注

	常州府城墙基址保护及周边提升工程土壤污染调查报告项目
	
	


本项目实行总价包干，合同价为招标文件所确定的招标范围内全部服务内容的价格表现，其应包括但不限于方案编制费、机械和仪器使用、技术劳务、管理、现场施工及生活水电、办公、生活设施、交通和通讯设备、材料、服务、评审费用、后续服务费用、利润、税金及政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等为完成本项目而产生的各项应有费用。
2、咨询费支付方式和时间如下：
乙方向甲方提交通过专家评审的《地块土壤污染状况调查报告》后付至合同价款的100%。
特别说明：

本项目资金由常州市天宁区财政局统筹解决，常州晋陵和锦置业有限公司仅为集中建设单位，后续付款原则根据财政要求。

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1、涉及项目所在地保密条令的图纸资料按保密规定执行。
2、乙方同意将所有甲方提供之资料及数据保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄漏、转让甲方的任何资料。
3、本项目各阶段成果未经甲方同意，乙方不得提供给第三方。
第六条 双方确定，乙方提交的技术咨询工作成果：
乙方提交甲方技术咨询工作成果的形式：纸质报告5份、电子档（PDF格式）。
第七条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1、任何一方未履行或未完全履行本合同条款均构成违约，并按以下约定承担各自的违约责任：
1.1乙方违反双方约定的进度提供咨询服务，每逾期1日，乙方须向甲方支付本合同费用总额0.5%的违约金。如违约金的数额累计达到本合同费用总额的30%时，甲方有权终止本合同，除支付上述违约金外，乙方并应退还甲方已支付款项、赔偿甲方损失。因甲方延期提供本合同第三条约定的相关资料导致乙方延期提供咨询服务的，乙方不承担上述违约责任。
1.2乙方违反本合同约定，提供咨询服务成果不符合要求的，由乙方负责按照甲方要求更正和重做，由此产生的费用由乙方承担。否则，甲方有权终止本合同、且不支付本合同费用总额。若甲方已经支付了相关费用，乙方应当予以退还，并按照同期中国人民银行贷款利率支付利息。
1.3一方违反本合同规定，给另一方造成经济损失的，除承担上述违约责任外，违约方还应赔偿由此给另一方造成的一切损失。
2、若乙方所做的土壤污染状况调查报告，报告文件未能通过评审的，乙方除应退还甲方已支付的合同价款外，还应向甲方支付合同总价20%作为违约金。
第八条 双方确定：
乙方提交的技术咨询内容须经甲方同意后方能进行专家评审。
第九条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：发生不可抗力。
第十条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，均可向甲方所在地人民法院起诉。
第十一条 与履行本合同有关的技术文件，经乙方开具的技术资料清单，双方确认后，为本合同的组成部分。
第十二条 本合同一式陆份，甲、乙双方各持叁份，具有同等法律效力。
第十三条 本合同经双方签字盖章后生效。
（以下无正文）
甲    方：                                 乙    方：
单位名称（章）：                           单位名称（章）：
单位地址：                                 单位地址：
法定代表人：                               法定代表人：
委托代理人：                               委托代理人： 
电话：                                     电话：
附件2：
廉 政 责 任 书
工程项目名称：常州府城墙基址保护及周边提升工程土壤污染调查报告
合 同  金  额：
甲        方：常州晋陵和锦置业有限公司
乙        方：
为切实加强政府性投资工程廉政建设，强化对工程建设领域突出问题的治理，从源头上预防腐败，确保工程建设优质、高效、廉洁，依据工程建设的法律法规和廉政建设有关规定，特订立本责任书。
一、甲乙双方的责任
（一）严格遵守国家、省、市关于工程建设的各项法律规章和廉政建设的各项规定。
（二）业务活动应坚持公开、公平、公正和诚实守信原则，不得为获取不正当的利益损害国家、集体利益。
（三）加强对本方人员的廉政监督，建立健全廉政工作制度，认真查处本方人员的违法违纪行为。
（四）双方均有对本方人员开展廉政告知、廉政教育以及诚实守信教育的责任和义务。
（五）发现对方在业务活动中有违法违规行为的，应及时提醒，自觉抵制，或及时向上级主管部门、纪检监察和司法机关举报。
二、甲方责任
（一）甲方人员不得接受或索要乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）甲方人员不得到乙方报销应由甲方或个人支付的费用。
（三）甲方人员不得参加有可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
（四）甲方人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的就业、旅游以及出国（境）等提供方便。
（五）甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（六）甲方人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。
（七）自觉接受乙方的监督，不得以任何形式和理由对乙方及其人员的投诉举报行为进行打击报复。
三、乙方责任
（一）不得以任何形式和理由向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不得以洽谈业务等为借口，邀请甲方人员外出考察旅游或进入高档消费娱乐场所。
（三）不得为甲方及其人员报销应由对方支付的费用，或为甲方及其人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等物品。
（四）不得擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收以及工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。
（五）自觉接受甲方监督。
四、违约责任
（一）甲方及其工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，依法予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，在依法对乙方企业给予相应处罚的同时，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，依法予以赔偿。
五、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署之日起生效。
六、本责任书一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。
甲方单位：（盖章）                乙方单位：（盖章）
法定代表人：                      法定代表人：
电话：                            电话：
年  月  日                        年  月   日
附件3：
合规承诺书
鉴于我方与贵方就  常州府城墙基址保护及周边提升工程土壤污染调查报告  开展合作，为切实落实企业合规性要求，加强日常经营中合规化管理，确保双方合作项目优质、高效、廉洁，依据相关的法律法规、廉洁等合规要求，特出具本承诺书。
一、承诺严格遵守国家、省、市关于 常州府城墙基址保护及周边提升工程土壤污染调查报告   的各项法律规章、廉政建设的各项规定。
二、履行合同义务应坚持公开、公平、公正和诚实守信、合法合规、全面履行原则，不得为获取不正当的利益损害国家、集体利益及对方合法权益。
三、建立或遵守各方合规制度，定期或不定期对本方人员开展合规教育，加强对本方及人员的合规管理，严格规范本方员工的行为，对本方人员的违法违规违纪行为及时处理。
四、确保自身合规性经营，并且在双方合作中遵循贵方必要的合规要求，自觉接受贵方及其他相关第三方监督。
五、我方承诺不得有下列行为：
1、以任何形式和理由向贵方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
2、以洽谈业务等为借口，邀请贵方人员外出考察旅游或进入高档消费娱乐场所。
3、不得为贵方及其人员报销应由对方支付的费用，或为贵方及其人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等物品。
4、擅自与贵方人员就合同履行、结算等事项等进行私下商谈或达成默契。
5、其他任何可能违反双方合作合规性要求的行为。
六、发现对方在业务活动中有违法违规行为的，应及时提醒，自觉抵制，或及时向上级主管部门、纪检监察和司法机关举报。
七、我方违反本合规承诺的，除接受贵方处罚外，贵方有权依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给贵方造成经济损失的，贵方有权追究我方违约责任，我方依法予以赔偿。
八、本承诺书作为双方合作项目合同的附件，此承诺书加盖本单位公章后生效。
承诺单位：                 
                                       法定代表人或授权委托人：
年   月
