附件1-采购内容及要求

一、项目概述
本次采购的是常州市城市排水有限公司的城北厂环保安全整改施工。

二、采购内容及具体要求

1.采购情况说明：中水管改造，仪表支架维修、井盖维修、1#除臭硫化氢氨气仪表处漏气修复等。

2.具体清单及限价：详见附件清单最高限价。
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三、工期
工期：自合同签订之日起30天内完成。

四、控制价、质保期、付款方式
1.本次采购最高限价情况：人民币79856.03元（高于最高限价的报价属于无效报价）；

2.质保期：自竣工验收合格之日起贰年；
3.工程付款约定：
	序号
	付款时间节点
	付款比例

	1
	结算付款：竣工验收合格，审计结束。
	经验收合格，由审计单位审计并出具审定单，甲方在收到乙方开具审定金额全额发票，一个月内支付至审定总额的95%,剩余5%作为质保金；

	2
	质保金：质保期两年期满后。
	甲方无息返还质保金（审定金额的5%）。

	备注：乙方须提交付款申请资料和增值税专用发票。


